WEMOVE SPORTS

# 体育用品宣传网站
项目验收讲解文档

用于向教师说明项目框架 核心流程与实现原理

| 项目定位 | 面向企业宣传与产品展示的全栈网站，当前完成第一阶段可运行闭环。 |
| --- | --- |

| 技术栈 | Next.js 16 · NestJS 12 · PostgreSQL 17 |
| --- | --- |
| 验收版本 | 第一阶段 · 2026 年 9 月 7 日 |

讲解提示

这份文档按实际讲解顺序编排。现场从项目目标讲起，再说明三层架构和两条业务流程，最后用测试证据与演示结果收尾。

# 一 项目要解决什么问题

原项目是 WEMOVE SPORTS 的公司宣传网站。重构的第一步不是做一个只有静态页面的展示稿，而是建立一套能够持续维护内容、接收咨询并留下处理记录的基础系统。访客看到的是官网，工作人员使用的是后台，两端共享同一套业务数据。

| 一句话概括 | 后台维护内容，官网读取并展示；访客提交咨询，后台接收并处理。 |
| --- | --- |

## 当前完成的业务闭环

| 参与者 | 可以完成的事情 | 产生的结果 |
| --- | --- | --- |
| 网站访客 | 浏览首页、筛选产品、查看详情、提交联系表单 | 获得公开信息和唯一询盘编号 |
| 后台人员 | 登录、维护商品、发布或归档、修改首页文案 | 官网内容随状态变化 |
| 后台人员 | 查看询盘、更新处理状态、填写内部备注 | 形成可追踪的处理记录 |
| 系统 | 校验输入、保存数据、限制权限、记录操作 | 保证流程真实而且可核查 |

## 本阶段的边界

目前交付的是第一阶段基础闭环。真实产品图片、规格与正式联系资料尚未提供，所以官网保留空目录和本地预览提示，没有编造商品。界面已支持英汉切换；经销商申请、专属价格、报价、订单、支付、独立语言内容和正式部署属于后续阶段。

## 验收时可以先说

“本项目先解决公司宣传网站最基本的内容流转问题。它已经不是静态原型：后台发布的数据能进入官网，访客提交的咨询会进入数据库，工作人员可以在后台处理并留下审计记录。”

# 二 系统总体框架

项目采用前端、后端和数据库三层结构。可以把它理解成门店的前台、工作间和账本：前端负责与人交互，后端负责执行规则，数据库负责长期保存。三部分分工明确，任何一层停止都会在健康检查中如实反映。

| 浏览器 | Next.js 前端 | NestJS API | PostgreSQL 数据库 |
| --- | --- | --- | --- |
| 访问官网或后台 | 呈现页面并代理请求 | 校验身份和业务规则 | 保存商品、询盘、会话和审计 |
| 用户能看到的界面 | 网页层 | 业务层 | 数据层 |

## 一次请求怎样走完

1.  浏览器访问 127.0.0.1:3100，Next.js 返回首页、目录、详情或后台页面。

2.  页面需要数据时，请求先到同站的前端代理，再转给 127.0.0.1:3101 下的 NestJS API。

3.  NestJS 检查参数、身份和权限，然后读取或修改 PostgreSQL。

4.  数据库返回结果，API 统一整理为成功数据或错误信息，前端再显示给使用者。

| 为什么这样分层 | 页面样式可以独立调整，业务规则集中在后端，数据由数据库统一管理，后续加入经销商和订单模块时不需要推翻现有结构。 |
| --- | --- |

## 技术选择的大体理由

| 技术 | 承担的工作 | 选择理由 |
| --- | --- | --- |
| Next.js | 官网与后台界面、服务端渲染、同站代理 | 兼顾页面体验、公开内容和搜索引擎读取 |
| NestJS | API、校验、鉴权、业务流程 | 模块边界清楚，适合继续增加业务功能 |
| PostgreSQL | 关系数据、事务、索引、持久化 | 适合商品、账号、询盘和审计这类相互关联的数据 |

# 三 商品发布流程

商品流程把后台维护和官网展示连成一条线。商品先以草稿保存，补全必要信息后才能发布。公开目录只查询已发布内容，因此保存草稿不会意外出现在官网。

| 步骤 | 系统动作 | 设计意图 |
| --- | --- | --- |
| 1 创建草稿 | 保存名称、slug 和默认 SKU | 允许分阶段录入，不要求一次填完 |
| 2 上传主图 | 检查大小和真实图片格式，统一转为 WebP | 减少伪装文件并统一输出格式 |
| 3 完善信息 | 填写简介、特点、年龄、规格、安全说明和 SEO | 保证公开详情具有最低信息完整度 |
| 4 发布校验 | 缺图或缺关键内容时返回字段错误 | 避免不完整商品直接上线 |
| 5 官网展示 | 目录和详情只读取 Active 状态 | 草稿与未发布媒体保持私有 |
| 6 归档 | 从目录移除，原详情地址仍可说明停售 | 避免已有链接突然失效 |

## 这里体现的三个原理

第一，状态控制可见性。Draft、Active、Archived 分别对应编辑、公开和归档。第二，Product 与 Variant 分开保存，即使现在一个商品只有默认 SKU，也为以后多颜色、多包装预留结构。第三，修改时带版本号；旧页面不能覆盖别人刚保存的新内容，这叫乐观并发控制。

| 通俗理解 | 发布按钮不是简单改一个文字。后端会先检查资料是否齐全，再改变状态；官网每次只拿允许公开的记录。 |
| --- | --- |

## 现场可演示

进入后台 Products，新建草稿；故意缺少主图点击发布，观察错误提示；补全资料后发布，再打开官网目录。演示结束后可归档测试商品，验证目录移除而详情地址仍保留。

# 四 联系咨询流程

联系表单的目标是把访客的一次提交变成后台可处理的记录。成功页面不是假提示；后端会先校验，再向数据库写入询盘，生成 WM 开头的编号。后台可以按编号查看内容、更新状态并记录内部备注。

| 阶段 | 访客或工作人员看到什么 | 系统内部做什么 |
| --- | --- | --- |
| 填写 | 姓名、邮箱、国家、类型、主题和消息 | 前端先检查必填项 |
| 提交 | 成功后显示唯一编号 | 后端校验、限流并计算请求摘要 |
| 防重复 | 网络重试仍返回同一编号 | 幂等键保证数据库只有一条 |
| 进入后台 | 新询盘显示为 New | 保存联系人、内容、时间和版本 |
| 处理 | 改为 In progress 或 Resolved，写内部备注 | 更新状态并生成审计记录 |

## 为什么要做防重复

网络不稳定时，访客可能连续点击或者浏览器自动重试。若每次请求都新增一条记录，后台会收到多份相同咨询。页面为本次提交生成幂等键，后端把相同键和相同内容识别为同一次操作；如果同一个键被拿来提交不同内容，系统会拒绝。

## 当前没有做什么

保存询盘不会向真实邮箱发送邮件，后台界面也明确提示这一点。这样既不会误发测试信息，也不会把未接入的第三方能力说成已经完成。负责人分配、标签、邮件通知和更完整的工单状态计划在后续阶段加入。

| 现场可演示 | 打开 Contact 提交一条标明为演示的咨询，记下编号；登录后台 Inquiries，找到同一编号，修改状态并保存备注。 |
| --- | --- |

# 五 数据 权限与安全原理

系统把商品、SKU、媒体、后台账号、会话、询盘、首页内容和审计记录分别存表。数据之间通过标识关联。例如商品与默认 SKU 分开，询盘可以选择关联某个商品，审计记录保存是谁对哪个对象做了什么。

| 数据对象 | 主要作用 |
| --- | --- |
| products 与 variants | 保存展示商品及独立 SKU |
| media | 保存上传后图片的元信息 |
| site_content | 保存首页可编辑文字与版本 |
| staff 与 sessions | 保存后台身份、权限和短期会话 |
| leads | 保存咨询编号、内容、状态与内部备注 |
| audit_logs | 记录登录和业务修改，便于追查 |

## 后台登录

后台要求密码和动态验证码同时正确。密码以自适应哈希保存，系统不能从数据库还原明文。动态验证码约每 30 秒变化，成功使用过的验证码不能重放。登录成功后，浏览器只保存 HttpOnly 会话 Cookie；退出时数据库中的会话会被撤销。

## 请求保护

所有后台权限在服务端判断，隐藏按钮不能代替权限校验。

写请求同时检查网页来源和专用 CSRF 请求头，外站不能借用已登录会话发起修改。

登录和联系表单有数据库限流，降低暴力尝试和垃圾提交。

图片先解码再转码，只看文件名不能通过检查；未发布媒体不能匿名读取。

重要修改带版本号并写入审计，既减少覆盖，也留下操作线索。

| 验收表述 | 安全不是一个单独页面，而是贯穿登录、请求、文件、数据修改和审计的约束。当前实现覆盖第一阶段，生产级账号恢复、病毒扫描和安全审计仍待完善。 |
| --- | --- |

# 六 验证结果与验收依据

验证分为工程检查、真实数据库集成测试和浏览器操作。测试走完整的 Next.js 代理与 NestJS API，并实际写入 PostgreSQL；结束后只清理本次测试生成的 UUID 记录。

| 验证项 | 结果 | 能说明什么 |
| --- | --- | --- |
| 类型检查 | API 与 Web 通过 | 主要类型关系一致 |
| 生产构建 | NestJS 和 Next.js 通过 | 项目可以生成生产构建 |
| 运行检查 | Web、API、数据库均返回 200 | 三层服务处于可用状态 |
| 数据库迁移重跑 | 通过 | 已执行迁移不会重复应用 |
| 集成测试 | 25 项通过，0 项失败 | 核心正常与异常路径符合断言 |
| 浏览器操作 | 完整走通两条流程 | 界面、代理、API 和数据库能够协同 |
| 数据库重启 | 草稿与询盘仍保留 | 数据确实持久化 |

## 25 项测试覆盖的重点

身份部分覆盖匿名访问、外站来源、缺少 CSRF、错误密码、正确双因素登录、验证码重放和退出失效。商品部分覆盖草稿私有、发布校验、伪装图片、WebP 转换、公开搜索、服务端 HTML、重复 SKU 回滚、版本冲突和归档。询盘部分覆盖隐私同意、幂等、防止键被挪用、后台处理与审计。另有只读角色越权测试。

## 如何理解测试结论

这些结果可以证明第一阶段闭环按当前设计运行，但不能代替整套生产系统验收。四大浏览器、移动真机、完整 WCAG、性能压力、备份恢复和正式部署尚未完成；首页 CMS 已在浏览器中使用，但没有列入这 25 项自动测试。

| 证据位置 | 可复现命令为 npm run typecheck、npm run build、npm run check:runtime 和 npm run test:catalog。详细记录在 docs/阶段一验证.md。 |
| --- | --- |

# 七 建议的现场演示顺序

整段讲解可控制在八到十分钟。先用两分钟说明目标和架构，再用五分钟演示两个闭环，最后用一到两分钟说明验证结果与下一阶段。

| 时间 | 讲解或操作 | 要让教师看到的内容 |
| --- | --- | --- |
| 0:00—1:00 | 说明网站定位与第一阶段范围 | 宣传网站有后台和真实数据，不是静态页面 |
| 1:00—2:00 | 用三层图说明请求路径 | Next.js、NestJS、PostgreSQL 各自负责什么 |
| 2:00—4:30 | 演示商品草稿、发布校验和官网目录 | 状态控制、服务端校验、后台到前台的数据流 |
| 4:30—6:30 | 演示 Contact 到 Inquiries | 编号、真实落库、状态与内部备注 |
| 6:30—7:30 | 打开 Activity 或说明权限 | 操作审计、双因素登录和服务端权限 |
| 7:30—8:30 | 说明 25 项测试和构建结果 | 正常路径和异常路径均有验证 |
| 8:30—9:00 | 说明边界和后续方向 | 不夸大已完成范围 |

## 启动前检查

1.  执行项目本地 PostgreSQL 启动脚本。

2.  执行 npm run dev，确认前台为 3100 端口、API 为 3101 端口。

3.  执行 npm run check:runtime，确认 web、api、database 都为 ready。

4.  准备一个明确标为演示的商品和一条演示咨询，避免混入真实信息。

5.  准备后台开发账号并现场生成当前动态验证码。

# 演示时的主线

从“谁在做什么”开始讲，不逐个介绍目录或文件。每展示一个页面，都说明它与下一层的关系：页面发出请求，后端检查规则，数据库保存事实，最后页面把结果反馈出来。

# 八 当前结论与后续方向

第一阶段已经形成可运行、可验证、可继续扩展的全栈基础。官网、后台、API 和数据库之间的数据流已经打通，商品发布与联系处理两条核心流程能够从界面走到数据库，再返回可见结果。系统对草稿泄漏、重复 SKU、重复提交、过期版本、无权限访问和登录重放等异常情况做了处理。

## 已经完成

响应式官网首页、产品目录、产品详情、联系、品牌介绍和本地隐私说明。

官网与主要后台界面支持 English／中文切换，语言偏好跨页面保留。

后台商品、询盘、首页文案和审计界面。

PostgreSQL 迁移、种子账号、持久化、事务和索引。

密码加 TOTP 登录、短期会话、CSRF、限流、模块权限和上传校验。

25 项真实数据库集成测试、类型检查、生产构建和浏览器验证。

## 后续阶段

下一阶段可按业务依赖加入经销商申请、补件与审核，再建立企业、成员、授权目录和私有资料。此后扩展报价、采购、订单、用户服务和 B2C，最后接入邮件、支付、独立语言内容、监控、备份与部署。这样的顺序能够复用现有身份、商品、审计和数据库基础。

## 答疑时需要保持准确

| 教师可能提问 | 建议回答 |
| --- | --- |
| 为什么目录没有真实商品 | 真实素材尚未提供，为避免伪造，系统展示可解释的空状态；后台发布链路已经可以使用。 |
| 为什么没有支付 | 本阶段定位是公司宣传与咨询闭环，交易和经销商门户保留在后续需求中。 |
| 怎么证明数据不是写死的 | 可在后台新增草稿、发布并在官网看到；咨询编号和状态都能在数据库重启后保留。 |
| 怎么证明权限有效 | 自动测试验证匿名访问、只读角色、外站来源和退出会话均被服务端拒绝。 |
| 项目是否全部完成 | 完整需求有 198 个编号，本阶段有 47 项部分覆盖，没有把阶段成果称为全量完成。 |

| 收尾表述 | “这次验收的重点是第一阶段闭环已经真实运行，并为下一阶段保留了清楚的数据和模块边界。未完成部分已经记录，没有用占位内容代替业务完成度。” |
| --- | --- |